MINUTA

Minuta No. 007 de Software Development Company

Fecha	: Miercoles 28 de octubre
Hora	: 22:00 am
Lugar	: Casa de Isaac

Siendo las 17:00 pm horas del día 28 de octubre del 2015, se reúne el grupo: Software Development Company, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Luis Alemán D, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Jehudy Porras G.	_________________________
- Luis Alemán D.	_________________________
- Isaac Sibaja R	_________________________

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - El día 7 de octubre se trabajo en la implementación de gráficos al sistema de farmacia, dicha implementación no se logro realizar con éxito debido a un error que genera el archivo que nos paso la compañera karina Acuña.
  - Para los casos de uso, que son muchos (32 en total de acuerdo a la cantidad de CRUD programados), decidimos distribuirlo entre el grupo de Software Development Company, entonces se hicieron los casos de usos para categoria, presentacion producto, ingrediente activo, unidad medidad, tipo producto, producto, agente de ventas y producto ingredientes (Insertar, modificar, eliminar y mostrar para cada uno).
  - El grupo Software Development Company se dedico a la investigación para la tarea asignada por el director de proyecto Cristian Brenes que consistía en la validación del numero de cedula por medio de algún web service que debia conectar con el registro civil de Costa Rica, en dicha investigación se consulto la pagina web: https://www.tse.go.cr/psi.htm del registro civil, se necesita solicitar un servicio de PSI que tiene un procedimiento complejo para obtener el servicio de conectividad con la PSI. Ya que no se logro validadar el numero de cedula por medio de un web service se implemento otro método que consiste en descargar el padrón completo que facilita la pagina del TSE, dicho padrón contiene la información básica de los ciudadanos en ejercicio, eventualmente se hace la consulta al archivo txt del padrón.
  - Se implemento la herramienta de google maps al Sistema Farmacia que el compañero Roger nos paso, esta herramienta nos genero una serie de errores que no pudimos solucionar, se cree que el archivo venia con algún error.
  - Debido a que el director del proyecto Cristian Brenes nos solicito cambiar el idioma de todo el código fuente del sistema así como la base de datos, nos dimos la tarea de distribuirnos entre los compañeros del grupo la traducción del mismo.
  - Otra de la tareas asignadas por el director del proyecto fue la implementación de multilenguaje en la parte GUI del sistema farmacia, el idioma asignado fue el árabe.

- Qué voy a hacer .
  - Concluir la traducción del código fuente del sistema y la base de datos.
  - Al Sistema Experto, se pretende que el usuario tenga la facilidad de seleccionar los síntomas de acuerdo a la categoría elegida, eventualmente se debe cargar un listado de las posibles enfermedades que posea el paciente. El usuario deberá seleccionar las enfermedades para que sistema genera una lista de los medicamentos que el paciente necesita. El sistema debe generar la receta que incluye la dosis recomendada y el método de aplicación.
  - Queda pendiente implementar al sistema la validación del numero de cedula para el registro de pacientes, se posterga por motivo de que el grupo en el que se encuentra el compañero Víctor no a facilitado el scrip con las provincias, cantones y distritos actualizados.
- Impedimentos No hubieron impedimentos.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas. No se hicieron tareas adicionales.
Asuntos Pendientes

  1. Se posterga el CRUD de casa comercial, el de casa comercial agente y el de direccion casa comercial.
  2. Solucionar el error que presenta google maps y la creacion de graficos.

Asuntos Nuevos
No quedan asuntos nuevos.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Implementación de gráficos.		Incompleto
Casos de Uso: Categoría, Presentación Producto y Ingrediente activo (Eliminar, insertar, modificar y mostrar para cada uno).	Jehudy Porras G.	Terminado
Casos de Uso: Unidad de medida, Tipo producto y Producto (Insertar, eliminar, modificar y mostrar para Unidad de medida y Tipo producto. Insertar y modificar para producto.)	Isaac Sibaja R.	Terminado
Casos de Uso: Producto, Agente de ventas y Producto Ingrediente (Eliminar y mostrar para Producto. Insertar, eliminar, modificar y mostrar para Agente de ventas. Insertar, mostrar y eliminar para Producto ingrediente.)	Luis Aleman D.	Terminado
Consultar una persona por medio del numero de cedula en el Registro Civil.		Terminado
Implementar herramienta Google Maps	Jehudy Porras G.	Incompleto
Cambiar idioma al CRUD Presentación Producto	Jehudy Porras G.	Completo
Implementar el lenguaje árabe en el sistema	Jehudy Porras G.	Completo
Sistema de Horario

PROXIMA REUNION:

Fecha: 19 de 08
Hora: 5:00 pm
Lugar: Casa de Isaac

CLAUSURA:

 Jehudy Porras G, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 4:45 pm horas.