MINUTA

Minuta No. 001 de Software Development Company

Fecha	: Sabado 25 de Julio
Hora	: 2:00pm
Lugar	: Casa de Isaac.

Siendo las 2:00pm horas del día 25 de Julio de 2015, se reúne el grupo: Software Development Company en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Luis Alemán Delgado, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Isaac Sibaja R.	_________________________

Jehudy Porras G.	_________________________

Luis Alemán D.	_________________________

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Hicimos la base de datos.
- Qué voy a hacer . Queda pendiente enseñar la base de datos al profesor para la revisión de la misma.
- Impedimentos Ya que todos en el grupo vivimos largo, se nos dificulto un poco reunirnos.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas. No se hicieron tareas adicionales.
Asuntos Pendientes

  1. No quedaron asuntos pendientes.

Asuntos Nuevos
Se pretende hacer en los próximos días todos los CRUD que necesita el proyecto.

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Base de datos	Todos	Terminada

PROXIMA REUNION:

Fecha: 29 de julio
Hora: 5:30 AM
Lugar: Casa de isaac

CLAUSURA:

Luis Alemán D, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 9:30 pm horas.