MINUTA

Minuta No. 002 de Software Development Company

Fecha	: Miércoles 29 de Julio
Hora	: 5:30PM
Lugar	: Casa de Isaac.

Siendo las 5:30PM horas del día 28 de Julio de 2015, se reúne el grupo: Software Development Company, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Isaac Sibaja R, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Jehudy Porras G.	_________________________

Luis Alemán D.	_________________________

Isaac Sibaja R	_________________________

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Se arreglaron los errores que teníamos en la base de datos. También investigamos como hacer las mascaras para los formularios pero no lo programamos ya que se nos complicaron algunas mascaras como la del TimePicker, el Datepicker y la de la moneda.
- Qué voy a hacer . Queda pendiente terminar todas las mascaras.
- Impedimentos No hubieron impedimentos.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas. No se hicieron tareas adicionales.
Asuntos Pendientes

  1. No quedaron asuntos pendientes.

Asuntos Nuevos
Falta hacer todos los CRUD para el proyecto.

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Mascara Moneda y correo	Luis Alemán D.	Sin terminar
Mascara Datepicker y Timepicker	Isaac Sibaja R.	Sin terminar
Mascaras para cedula, telefono, fax etc.	Jehudy Porras G.	Sin terminar

PROXIMA REUNION:

Fecha: 01 de Agosto
Hora: 2:00 PM
Lugar: Casa de Isaac.

CLAUSURA:

Isaac Sibaja R, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 09:30PM horas.