MINUTA

Minuta No. 003 de Software Development Company

Fecha	: Sabado 01 de 08
Hora	: 2:00 PM
Lugar	: Casa de Isaac

Siendo las 2:00 PM horas del día 01 de agosto del 2015, se reúne el grupo: Software Development Company, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Jehudy Porras G, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Isaac Sibaja R.	_________________________
- Jehudy Porras G.	_________________________
- Luis Alemán D.	_________________________

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Se logro hacer la solución programada para las mascaras de Datepicker, Timepicker, cédula nacional, cédula residente, teléfono y fax.
- Qué voy a hacer . Queda pendiente validar las mascaras de correo y moneda.
- Impedimentos No hubieron impedimentos.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas. No se hicieron tareas adicionales.
Asuntos Pendientes

  1. Falta hacer todos los CRUD para el proyecto, que aún no se ha resuelto y siguen postergándole.
  2. Falta hacer las mascaras de correo y moneda, que aún no se ha resuelto y siguen postergándole.

Asuntos Nuevos
No quedan asuntos nuevos.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Mascara Moneda y correo	Luis Alemán D.	Sin terminar
Mascara Datepicker y Timepicker	Isaac Sibaja R.	Terminado
Mascaras para cedula, telefono, fax etc.	Jehudy Porras G.	Terminado

PROXIMA REUNION:

Fecha: 08 de agosto.
Hora: 2:00 pm
Lugar: Casa de Isaac

CLAUSURA:

Jehudy Porras G, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 9:45 pm horas.