MINUTA

Minuta No. 004 de Software Development Company

Fecha	: Sabado 08 de 08
Hora	: 8:30
Lugar	: Casa de Isaac

Siendo las 2:00 pm horas del día 08 de agosto del 2015, se reúne el grupo: Software Development Company, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Luis Alemán D, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Jehudy Porras G.	_________________________
- Luis Alemán D.	_________________________
- Isaac Sibaja R	_________________________

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Se logro hacer la solución programada para las mascaras de correo y moneda además como trabajo extra se solicito la validación de los campos requeridos obligatoriamente para los formularios.
  - Se trabajo el primer CRUD de proveedor pero sin el modelo de capas.(dominio, vista, controlador)
- Qué voy a hacer . Queda pendiente hacer el primer CRUB con el modelo de capas según el ejemplo que dejo el profesor.
- Impedimentos No hubieron impedimentos.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas. No se hicieron tareas adicionales.
Asuntos Pendientes

  1. Falta hacer todos los CRUD para el proyecto, que aún no se ha resuelto y siguen postergándole.

Asuntos Nuevos
No quedan asuntos nuevos.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Campos requeridos para el formulario	Luis Alemán D.	Terminado
Mascara moneda y correo	Luis Alemán D.	Terminado
Mascara moneda y correo	Isaac Sibaja R.	Terminado
CRUD de proveedor	Jehudy Porras G.	Medio

PROXIMA REUNION:

Fecha: 12 de 08
Hora: 5:00 AM
Lugar: Casa de Isaac

CLAUSURA:

Luis Alemán D, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 9:00 pm horas.