MINUTA

Minuta No. 005 de Software Development Company

Fecha	: Miércoles 12 de agosto
Hora	: 3:00 pm
Lugar	: Casa de Isaac

Siendo las 3:00 pm horas del día 12 de agosto de 2015, se reúne el grupo: Software Development Company, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Isaac Sibaja R, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Jehudy Porras G.	_________________________
- Luis Alemán D.	_________________________
- Isaac Sibaja R	_________________________

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Se logro hacer la solución programa del primer CRUD de la tabla categoría cumpliendo con el modelo de capas (dominio, vista, controladora, datos, negocios).
- Qué voy a hacer .
  - Isaac Sibaja R se le asigna el Select de la tabla categorias y el CRUD de la tabla ProveedorDireccion
  - Jehudy Porras G.se le asignad el CRUD de la tabla CasaComercial e Invetario.
  - Luis Alemán D se la asigna el CRUD de la tabla proveedor y producto.
- Impedimentos
  No hubieron impedimentos.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas. No se hicieron tareas adicionales.
Asuntos Pendientes

  1. Falta hacer todos los CRUD para el proyecto, que aún no se ha resuelto y siguen postergándole.

Asuntos Nuevos
No quedan asuntos nuevos
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
CRUB de categorias	Luis Alemán D.	Terminado
CRUB de categorias	Isaac Sibaja R.	Terminado
CRUB de categorias	Jehudy Porras G.	Terminado

PROXIMA REUNION:

Fecha: 15 de 08
Hora: 8:00 PM
Lugar: Casa de Isaac

CLAUSURA:

Isaac Sibaja R, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 9:00 pm horas.