MINUTA

Minuta No. 006 de Software Development Company

Fecha	: Sabado 15 de 08
Hora	: 8:00 am
Lugar	: Casa de Isaac

Siendo las 9:30 am horas del día 15 de agosto de 2015, se reúne el grupo: Software Development Company, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Jehudy Porras G, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

- Jehudy Porras G.	_________________________
- Luis Alemán D.	_________________________
- Isaac Sibaja R	_________________________

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Se logro hacer la solución programada del CRUD de las tablas de proveedor, producto, casa comercial, inventario y el select de tipo de pago.
  - Se hicieron los casos de uso de tipo de pago, proveedor/direccion, inventario y producto.
- Qué voy a hacer . No quedan pendientes.
- Impedimentos No hubieron impedimentos.
- Tareas realizadas que no fueron planeadas. No se hicieron tareas adicionales.
Asuntos Pendientes

  1. Falta hacer algunos CRUD para el proyecto, que aún no se ha resuelto y siguen postergándole.

Asuntos Nuevos
No quedan asuntos nuevos.
1. Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
CRUD de proveedor y producto	Luis Alemán D	Terminado
CRUD de casa comercial y inventario.	Jehudy Porras G.	Terminado
CRUD de direccion/proveedor y select de tipo de pago	Isaac Sibaja R	medio

PROXIMA REUNION:

Fecha: 19 de 08
Hora: 5:00 pm
Lugar: Casa de Isaac

CLAUSURA:

 Jehudy Porras G, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 4:45 pm horas.